国窖名酒•明城推介会广宣策略及阶段性推广执行计划纲要

目  录

前  言

第一部分．广宣策略的整体思路

第二部分．广宣推广整体计划

一．广告媒介策略

二．广告周期安排

三．费用预算

第三部分．市场导入期广宣计划执行计划纲要

一、产品推介会工作计划

二、市场导入期广宣推广计划

前  言

本案作为国窖集团进入重庆的首个房地产项目，从目前的发展态势看，项目周边存在较多的竞争对手，同时，目前项目区域价值感上的认同直接制约了项目价值和价格的提升，项目存在着较大的运作难度，尤其是商业部分的运作。因此，只有具备创新性、针对性的广宣策略，才能为项目的顺利运作作好强力铺垫，所以，在项目的市场导入阶段，我们提出了“国窖名酒·明城推介会”和“石桥铺循环大社区”新闻炒作为主线的广宣策略。

虽然，推介会和社区新闻炒作在操作上存在着较大的难度，但其所带来的竞争优势是其他方式所不能比拟的，因此，我们非常希望能在本案入市阶段，倾各方之力促使推介活动和新闻炒作的顺利进行。

本报告中因某些客观因素尚未确定，其所涉及的相关部分仅为设想和建议，具体内容待有关要素确定后再行落实。

第一部分．广宣策略的整体思路

虽然本案拥有国窖酒类企业品牌和实力的强大支撑，单目前市场知名度仍较低，基本无任何地产品牌而言。从实现国窖酒类品牌向地产品牌延伸的途径看，本案广宣推广围绕国窖深厚的企业品牌资源进行仍是最佳的选择。

我们认为，广宣的执行模式和具有新闻价值的公关活动之间存在着乘法关系。通常在大多数的情况下，广宣的执行模式会受到广宣经费、执行力、媒体因素等诸多局限，但具备新闻价值的公关活动则存在更广阔发挥空间。因此，我们认为，本项目在不同阶段的广宣推广，应根据各阶段不同的策略思路，充分利用各种高新闻价值的公关活动，发挥广宣之最大效应。

本案在市场导入阶段，以具有较高新闻价值的公关活动为切入点，以国窖集团入驻重庆房地产为主线，吸引市场关注，充分展现国窖集团全力打造本项目的信心与实力。同时利用“石桥铺循环大社区”概念提升项目的区域价值感，结合房交会的媒体聚焦效应，展开第一轮的媒体攻势。

第二部分．广宣推广整体计划

- 广告媒介策略

- 几种主要媒介特性

| 媒介 | 媒介优势 | 媒介的局限性 |
| --- | --- | --- |
| 报纸 | 富于灵活性，时效性强，当地市场覆盖面广； | 成本高、保存时间短、复制质量差、读者传阅率低； |
| 电视 | 综合视觉和听觉符号，感官吸引力强、受众注意力高度集中、传播面广、受众人数多； | 绝对成本高、广告拥挤 展露时间短、受众选择余地小； |
| 广播 | 成本低、受众总量大； | 只有声音效果，比电视注意程度低、展露时间短、受众选择余地小； |
| 杂志 | 地理和人口选择性强、可靠、声誉好、保存时间长、复制质量高、读者传阅率高； | 广告版面购买前置时间长、时效性差、刊登位置不保证 |
| 印刷媒体 | 针对性和灵活性较强，是现场有力的销售道具，可根据各阶段的需要进行针对性的设计制作。 | 传播面小、传播渠道不广泛 |
| 户外广告 | 展露时间长、成本低、竞争强度低； | 受众可选择性差、广告创意受到限制； |

- 几种可利用之新兴广告媒介

- 制作“光碟”邮寄

优势：传播内容详尽、能吸引特定的受众群、具有品质感、成本相对较低；

- 网络广告

优势：成本相对较低，展现内容全面详尽，持续时间长，目前阶段适用于客户群体针对中青年人群的项目。

劣势：对目标受众的选择性大。

- 直接邮寄

优势：受众有高度可选择性、灵活性强、信息传播高度个人化、同一媒体内无广告竞争；

劣势：成本较高、邮寄广告过多会引起受众反感、邮寄名单获得比较困难、准确率较低；

- 媒介选择及组合

根据本案特性，其目标消费群包含居家客户和投资客户。如仅通过一种媒体的传播，无法达到立体的宣传效果。

因此，对本案的媒介选择及推广建议采取整体传播策略。

住宅物业：

A、报纸广告：本案推广的主要媒体，占广告费用的55~60%。

主力报纸：重庆晨报

次要报纸：重庆商报、重庆晚报

辅助报纸：重庆经济报、渝报、青年报

B、户外广告：占广告费用的25%

- 户外广告牌

设置地点：——石桥铺转盘较为现眼位置，引导转盘人流和视线；

——工地临石新路主干道；

——二廊立交桥路口车管所位置

时间：由于周边广告位置有限，众多竞争项目也即将启动，建议对好位置抢先占领。

- 灯箱：

设置地点：——石桥铺转盘各路口灯箱

——石新路沿线，转盘至巴山仪表厂位置，突出广宣诉求点，并加入“您现在距国窖明城还有**米”的标语，直接对人流形成导视。

时间：抢先占领

- 公交车身广告：目前主要经过公交车有222路（石桥铺——中梁山）、701路（朝天门——新桥）、364路，可选                    取其中一条。

- 公交站牌：目前本案临石新路公交车站非主要站点，建议与公交部门达成联系，将本案站点设置为大站，并扩大站台位置；

石桥铺主要站点设置广告牌。

C、印刷媒体：占广告费用的5%

D、公关促销活动：占广告费用的10%

E、其他：2%

商业部分：

A、报纸广告：占广告费用的40%

B、户外广告：占广告费用的30%

C、印刷：占广告费用的8%

D、公关活动：占广告费用的20%

E、其他：2%

- 广告周期安排

1、住宅部分：

| 项目 周期 | 市场导入期 | 蓄势期 | 公开及强销期 | 持续及扫尾期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行时间 | 2004年3月中旬至5月春交会 | 2004年5月中旬至10月 | 2004年10月至2005年1月底 | 2005年2月至4月底 |
| 主要任务 | 完成产品入市前的各项准备工作 | 本案产品信息广泛推广 | 正式公开及强销，塑造产品整体气势 | 针对剩余商品特色加以推广 |
| 市场特点 | 产品第一次面世，知名度低 | 产品上市时间短，知名度低，市场需要预热 | 产品知名度迅速提升，消费者对产品的认知度产生变化，市场占有率有所上升 | 市场知名度达到最高，但销售增长缓慢 |
| 营销策略 | - 以国窖品牌为背景入市，充分利用泸洲老窖企业资源。 - 营销方案重审、策略调整。 - 初步引入“石桥铺循环大社区”概念 | - 以宣传为主、吸引消费者的关注 - 顺利实现国窖酒业品牌向地产品牌延伸。 - 炒作“石桥铺循环大社区”概念； - 推广“醇度生活”概念 | - 结合现场有力的业务推广展开销售攻势，进行全面的立体促销攻击； - 结合阶段性的促销政策，吸引持币观望的客户 | - 以争取新客户、进入新的市场细分为主。如：争夺竞争客户、开展以老带新的销售策略等。 - 调整产品卖点，进行营销策略的重组。 - 对部分产品进行价格调整，以价格优势吸引客户 |
| 广宣策略 | 品牌广告+媒体炒作策略： 以泸洲老窖集团实力和企业文化为市场切入点，给市场强势入驻重庆地产印象。 将本案炒作为“石桥铺循环大社区”石新路第一盘印象。 | 品牌广告+产品广告+媒体炒作策略：深层次的挖掘“醇度生活”住宅卖点，全新的诠释醇度生活概念。实现国窖酒文化向地产文化的嫁接；同时继续炒作石桥铺循环大社区石新路第一盘，以达到市场的最高认同，提升地段价值感。 本阶段以提高产品知名度、消费者认知度为主。同时吸引人气、积累客户。 | 产品广告+促销广告策略：产品强势卖点的广泛推广，配合各种促销政策和吸引手段，促使客户达成交易。 | 促销广告策略： 广告以感性诉求点为主；以具体生活中某人的例子来穿针引线，引导消费者的共鸣。 |

注：    a、本案上述营销周期为根据目前已知条件和市场现状预测，营销周期还需结合楼盘的施工进度，并可根据施工进度的某个时间点为本案的营销介入点。

b、由于本案A、C栋涉及地块置换，具体工程进度时间未能明确，实际操作中可根据市场条件和工程进度进行调整。

2、商业部分：

| 项目 周期 | 市场导入期 | 蓄势期 | 招商期 | 开业及销售期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行时间 | 2004年3月中旬至5月春交会 | 2004年5月至2005年元月 | 2005年2月至10月 | 2005年10月后 |
| 主要任务 | 配合住宅产品，作项目整体入市准备。 | 传播项目卖点，取得市场的初步认同。初步积累客户、吸引人气。 | 产品信息和招商信息的广泛传播，塑造产品整体气势。加大招商力度。 | 吸引商家进场，配合各种活动和政策，激活市场，提升市场商业价值，进而促成销售。 |
| 市场特点 | 项目第一次公开面世，知名度尚低。 | 市场知名度逐渐提高，客户认可度逐渐加强，同时市场竞争也在加剧。 | 市场知名度迅速提升，知名品牌商家逐步进场，市场占有率有所上升。 | 市场经营逐渐活跃，销售逐渐增长。 |
| 营销策略 | 结合住宅产品炒作“石桥铺循环大社区”概念，提升区域价值感。 | - 市场的宣传以吸引经营商家的关注为主。 - 对全市建材经营商家进行摸底，调整营销策略。 | 结合各种招商业务推广展开招商攻势，如上门拜访、电话追踪、派报邮寄、异地招商等，进行全面的立体招商攻击。 | 通过各种促销活动、优惠政策，搞活市场。 |
| 广宣策略 | 品牌形象广告策略：配合住宅作项目整体形象推广。 | 品牌广告策略+产品广告策略：产品卖点的展示。 | 产品广告策略+促销广告策略 | 促销广告策略：以各种强势卖点为诱惑，吸引商家进场。 |

注：a商业物业的营销推广周期较长，广告周期安排应以市场为主，根据市场变化情况进行及时调整。

- 费用预算

- 住宅部分：

| 项 目 | 导入期 | 势蓄期 | 公开及强销期 | 持续扫尾期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共传播媒体费用(万元) | 15~20 | 30~35 | 50~55 | 8~10 |
| 印刷媒体费用(万元) | 1~2 | 5~6 | 1~2 |  |
| 户外媒体费用(万元) | 35~40 | 5~10 |  |  |
| 公关活动费用(万元) | 2~3 | 5~8 | 5~8 | 1~2 |
| 其它费用(万元) | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 |
| 各阶段广宣费用(万元) | 53.5~66 | 45.5~60 | 56.5~66 | 9.5~13 |
| 广宣费用总计(万元)：165~205 |  |  |  |  |

注：1、住宅部分广告预算以住宅总销金额的1.0~1.5%为计算标准。

2、广告支出应以最大限度配合营销攻势为主，并视具体情况灵活调整。

3、费用预算不含售房部装修、样板房装修及售房车的费用。

- 商业部分

| 项 目 | 势蓄期 | 招商期 | 开业期 | 销售期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共传播媒体费用(万元) | 20~25 | 45~55 | 15~20 | 15~20 |
| 印刷媒体费用(万元) | 2~3 | 8~10 | 5~6 | 5~6 |
| 户外媒体费用(万元) | 10~15 | 40~50 | 10~15 | 8~10 |
| 公关促销活动费用(万元) | 8~10 | 30~35 | 8~10 | 3~5 |
| 其它费用(万元) | 0.5~1 | 1~2 | 0.5~1 | 1~2 |
| 各阶段广宣费用(万元) | 40.5~54 | 124~152 | 38.5~52 | 32~43 |
| 广宣费用总计(万元)：235~301 |  |  |  |  |

注：广告支出应以最大限度配合营销攻势为主，并视具体情况灵活调整。

第三部分．市场导入期广宣计划执行计划纲要

一、产品推介会工作计划

    - 活动目的

本案作为国窖集团进入重庆地产的首个项目，目前尚无任何知名度可言，而通过产品推介会的形式，一方面是为项目的入市作准备，同时本案要实现酒类品牌到地产品牌的延伸，前期必然离不开母体酒类文化品牌的支持，“国窖名酒·明城推介会暨国窖明城开工奠基仪式”的举行，顺利实现了之间的嫁接。

通过本次活动的举行，表明了国窖集团全力打造本项目的信心与实力，提升项目在目标客户群体中的美誉度，从而为本案的公开面世及以后的开盘销售，储备了良好的销售势能。

    - 活动安排

活动分两部分举行，开工奠基仪式在工地现场举行，国窖名酒·明城推介会在酒店举行。

因开工奠基仪式较为简单，在此我们重点介绍产品推介会计划安排。

活动主题：国窖名酒·明城推介会

主办单位：国窖集团重庆销售公司

重庆国窖房地产开发有限公司

活动时间：2004年3月中旬国窖明城开工日（具体日期待定）

活动地点：劲力酒店或西亚大酒店（待定）

说明：劲力酒店和西亚大酒店，作为石桥铺转盘附近距本项目最近的两家高级酒店，非常适合本次活动的推广形象和档次，交通也较为方便。

活动规模：80~100人

说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，80~100人规模较为理想。

    - 与会部门、机构和人员

      - 高新区政府及建设部门要员

      - 国窖集团代表

      - 国窖重庆销售公司代表、重庆销售网络人员

      - 国窖明城设计规划代表

      - 国窖开发公司代表

      - 重庆各大主力媒体知名记者

      - 本地地产界人士、部分目标客户群体

    - 会议前期筹备工作

1）、与会机构和人员确定

为保证本次论坛会的新闻价值和活动的可操作性，便于项目的市场推广，需在会议一周前确定参加人员。

2）、宣传资料的筹备

        - 项目宣传资料300~400份，与会议开始前3天内制作完毕。

        - 邀请函150份，设计制作于会议前一周完成并派送完毕

        - 客户登记表150份

        - 调查问卷200份

        - 较贵重的小礼品150份

宣传资料准备与会议开始前5天内准备完成。

3）、现场道具的筹备

        - 活动背景板1张

        - 会议展板2张

        - 人员接送车辆2部

        - 工作人员工作证10张

        - 签倒薄两本，签名笔两支

现场道具准备工作与会议开始前3天被准备完成。

4）、其他工作筹备

联系现场摄影及光盘制作

二、市场导入期广宣推广计划

1、目的及运作思路

以公关活动为市场切入点，以国窖集团强力入驻重庆房地产为主线，以“石桥铺循环大社区”为突破点，并以此激发强大的新闻效应，吸引市场的广泛关注，利用春交会为契机，形成第一轮广宣冲击，展现国窖集团运作本案的信息与实力。同时通过公关活动的推广，实现国窖酒类品牌向地产品牌的自然过渡和顺利嫁接。

2、广告安排计划

假定本案工程开工日为2004年3月15日

| 广告形式 | 发布媒体 | 版面 | 日期 | 主题说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软新闻 | 晨报 | 半版 | 3.15 | 国窖名酒明城推介会暨开工奠基仪式活动的告之，国窖集团强势进驻重庆房地产 |
| 软文 | 晨报 | 彩半版 | 3.17 | 推广活动内容的告之，国窖明城项目的初步点评。国窖集团首次进入重庆房地产即表现非凡手笔，稳重大气、大刀阔斧、扎根一方，斥巨资为新重庆人打造泛酒类醇度生活社区。 |
| 新闻炒作 | 晨报 | 半版 | 4.8 | 提出“石桥铺循环大社区”概念，对社区的规划发展和经济态势进行炒作，在范围内纳入本案地块。对区域的升值潜力和现有项目状况作重点评说。 |
| 新闻炒作 | 晨报 | 半版 | 4.14 | 继续点评“石桥铺循环大社区”概念，将本案与珠江、南方、华宇等项目相提并论，将本案炒作为石桥铺循环大社区石新路第一盘印象。 |
| 报刊广告 | 晨报 | 彩半版 | 4.21 | 国窖集团强势进驻重庆房地产，“以430年的历史、专业和经验，专为新重庆人度身打造醇度生活社区”。 |
| 报刊广告 | 晚报 | 彩半版 | 4.29 | 国窖集团强势进驻重庆房地产，“以430年的历史、专业和经验，专为新重庆人度身打造醇度生活社区”。 |
| 报刊广告 | 商报 | 彩半版 | 5.10 | 同上 |
| 报刊广告 | 晨报 | 彩整版 | 5.13 | “传承国窖经典、演绎醇度空间” |

3、相关准备工作

1）、宣传资料

推介会DM单设计制作，3月13设计制作完毕。

春交会宣传资料于4月30日前设计制作完毕。

2）、户外广告

石桥铺转盘户外广告牌和灯箱广告的选择，对本案向转盘靠拢有直接的战略意义，建议提前占领要塞位置。

3）、推介会资料准备

相关资料、道具于3月13日前准备完毕。

4）、春交会展厅选择及布置：布置于5月13日前完成，表现沉稳大气。

5）、售房部包装：现场看板、销售道具于4月中旬前重新包装完毕。

6）、工地现场包装：现场布幅、工地POP根据工程进度随时调整。

7）、看房车包装：设计制作于4月底前完成。